**风控项目工作周报**

**20191108**

**华夏项目**

项目基本情况

华夏目前的风控策略由行方主导，腾讯负责接需求，腾梭按具体需求提供支持。

风控需求清单

1. B卡开发，进行中；谢滨、李金东负责开发，姜倩负责跟进度，本周仍在进行变量衍生。预计完成日期11月18日。
2. 风控策略检视，进行中；腾讯咨询天御定制分如何检视。

本周工作

1. 腾讯咨询天御定制分如何检视，已反馈建议并提交提数需求；
2. B卡变量衍生，预计本周完成，下周开始模型开发。

**济宁项目**

项目基本情况

三方数据源切换11.8上线，广点通预计11.12上线。本次同盾在网状态、行方自接法院失信名单暂未上线，待12号一起上线。

风控需求清单

1. 数据源切换、广点通上线后的观测；

2、目前线下客群的通过率，待新策略上线后再做分析；

3、额度提升方案；

4、360资产评估与引入；

本周工作

1. 数据源评估，与技术同事沟通策略部署上线；
2. 公司运营支持，360流量分析；
3. 线下客群通过率提升分析；

**龙江项目**

项目基本情况

助贷

风控需求清单

玖富通过率、拒绝原因情况分析，定期观察

本周工作

1、玖富历史数据通过率统计、拒绝原因占比分析

**江西项目**

项目基本情况

根据行方直连同盾数据迭代策略，沟通联系人信息职业信息页面后置需求，沟通广点通接入问题。

风控需求清单

1. 采用行方直连同盾数据迭代风控策略，进行中，预计11月8日上线；
2. 联系人信息和职业信息页面后置用信环节，进行中，预计11月8日上线；
3. 广点通属地客户筛选规则需求，进行中，11月14日前必须上线，待腾讯明确需求。

本周工作

1. 11月8日迭代的V2.8版本策略制定，含同盾规则迭代及页面后置相应规则调整，策略配置检查；
2. 帮助腾讯广点通接入，相应规则调整沟通并建议。

**秦农项目**

项目基本情况

未正式上线，但行方对上线前的策略有调整需求。

风控需求清单

1. 授信方案调整，进行中；产品件均需降至2万，行方已确认方案，策略文档完成修改，已提交开发评估。
2. 费率调整，进行中；行方已确认，沟通利率更改的配置问题，已同需求1一起提交开发评估，；
3. 地推渠道名单需求，进行中；行方需求梳理中。

本周工作

1. 与行方沟通授信方案调整需求；
2. V3.2版本策略文档修改并提交开发；
3. 与行方沟通地推名单需求。

**光大项目**

项目基本情况

光大项目目前的风控策略由行方主导，腾讯负责接需求，腾梭按具体需求提供支持。

风控需求清单

1. 二期手机银行策略优化；

2. 二期手机银行线上监控；

本周工作

1. 将手机银行二期上线后数据导入数据库并进行清洗；

2. 对手机银行欺诈数据进行数据分析；

3. 测算手机银行长期登录用户防止规则上线后的影响，并进行紧急上线；

4.对手机银行长期登录用户进行分析；

5.总结各类欺诈手段，并给行方介绍

**中行项目中行项目**

项目基本情况

1，腾讯负责和中行的模型需求对接。

2，腾讯确定模型开发的技术，算法。

3，腾梭负责模型开发的具体实施。

风控需求清单

1，事中反欺诈模型

2，欺诈分模型

本周工作

1，解决通过手机号码查询省份，城市的工作。

2，验证开发环境

3，找到通过ip地址查找省份，城市的替代方案。

4，整理中行交接文档。